П Л А Н  З А Х О Д І В

щодо підготовки  та обладнання приміщень

ХЗОШ № 52 до нового 2013/2014 навчального року

| № з/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Видати наказ «Про підготовку до нового 2013/2014 навчального року» | червень 2013 | Прибиловська Н.В., директор |
|  | Розробити та затвердити план організаційних та ремонтних робіт, що необхідно виконати до початку нового навчального року | червень 2013 | Прибиловська Н.В., директор, Конопльова С.В., завідувач господарством |
|  | Створити робочу комісію з підготовки навчального закладу до нового навчального року | червень 2013 | Прибиловська Н.В., директор |
|  | Організувати та забезпечити проведення ремонтних робіт у приміщенні навчального закладу | червень-липень 2013 | Конопльова С.В., завідувач господарством |
|  | Провести повірку лічильника опалення | червень 2013 | Конопльова С.В., завідувач господарством |
|  | Провести огляд освітлення та забезпечити заміну непрацюючих електроламп | липень 2013 | Конопльова С.В., завідувач господарством, Лиманська О.В., заступник директора з виховної роботи |
|  | Провести технічний огляд та перевірити контури заземлення | червень 2013 | Конопльова С.В., завідувач господарством |
|  | Підготувати тепломережу до роботи в осінньо-зимовий період | липень 2013 | Конопльова С.В., завідувач господарством |
|  | Придбати 6 вогнегасників | червень-липень 2013 | Конопльова С.В., завідувач господарством |

П Л А Н

організаційних та ремонтних робіт з підготовки навчального закладу

до  2013/2014 навчального року

- Зробити перевірку лічильників тепла.

Термін  червень 2013, виконавець Конопльова С.В., завідувач господарством

- Замінити лампи розжарювання на енергозберігаючі лампи в приміщеннях навчального закладу.

Термін  червень 2013, виконавець Конопльова С.В., завідувач господарством

- Перевірити стан підлоги в класах, кабінетах, майстернях та привести її  у відповідність до вимог норм і правил безпеки навчання і праці.

Термін  червень-липень  2013, відповідальний Жданова С.Г., заступник

директора з навчально-виховної роботи,

Лиманська О.В., заступник директора з виховної

роботи

- Провести вимірювання опору  заземлення електромережі.

Термін  червень 2013, відповідальний Конопльова С.В.

завідувач господарством

- Перевірити стан вікон та засклити (за необхідності).

Термін червень-липень 2013, виконавець Конопльова С.В.

завідувач господарством

- Перевірити стан  даху, провести ремонтні роботи з метою унеможливлення протікання даху.

Термін  липень 2013, відповідальний Конопльова С.В.

завідувач господарством

- Придбати нові вогнегасники.

Термін  липень-серпень 2013, відповідальний Конопльова С.В.

завідувач господарством

- Перевірити стан і засклити  за необхідності скляні фрамуги теплиці.

Термін  липень 2013, виконавець Конопльова С.В., завідувач господарством

- Провести обстеження експлуатації вентиляційних каналів.

Термін  червень 2013, відповідальний  Конопльова С.В.

завідувач господарством

- Інформувати управління освіти адміністрації Київського району щодо виконання плану організаційних та ремонтних робіт.

Термін Щомісячно, відповідальний – відповідальний Жданова С.Г., заступник

директора з навчально-виховної роботи,

Лиманська О.В., заступник директора з

виховної роботи